# ta_node ARM 离线部署改造任务计划书

## 一、任务目标

将当前 ta_node 项目改造成可在 ARM Linux 机器上离线部署、离线运行、可重复构建、可运维安装的项目形态。

目标平台优先级：

- linux/arm64

- linux/armv7

本次改造以“默认不依赖 libpcap、默认不依赖联网构建、默认可在 ARM64 离线机器运行”为核心目标。

## 二、总体改造原则

- 不改变核心业务逻辑：抓包、解析、指纹匹配、威胁情报匹配、事件队列、推送、配置服务等功能保持兼容。

- 默认使用 Linux AF_PACKET 抓包，不启用 -tags pcap。

- 优先移除 CGO 构建依赖，降低 ARM 离线部署复杂度。

- 所有离线构建所需 Go 依赖必须随源码闭环。

- 不再把本地编译生成的 ta_node 二进制提交到仓库。

- 部署产物必须包含二进制、配置、规则、systemd 服务、安装脚本和离线验证命令。

- 所有新增脚本必须 set -euo pipefail，并在 README 中说明使用方式。

## 三、当前问题清单

### 1. 仓库中存在预编译二进制

仓库根目录存在 ta_node 文件。该文件无法保证是 ARM 架构，也不应作为源码仓库的一部分。

处理要求：

- 删除根目录已编译二进制 ta_node。

- 更新 .gitignore，禁止后续提交构建产物。

- 构建产物统一输出到 dist/ 目录。

建议 .gitignore 增加：

/ta_node
/dist/
/release/
data/
*.db
*.pcap
*.log

### 2. 当前 SQLite 驱动依赖 CGO

当前项目使用 github.com/mattn/go-sqlite3。该驱动依赖 CGO，ARM 交叉编译时需要目标架构 C 编译器，离线构建复杂。

处理要求：

- 优先将 SQLite driver 替换为 modernc.org/sqlite。

- 将数据库 driver name 从 sqlite3 改为 sqlite。

- 确认现有 SQL 语句与 modernc SQLite 兼容。

- 运行队列相关单元测试或补充最小化测试。

预期修改方向：

import _ "modernc.org/sqlite"

并将：

sql.Open("sqlite3", path)

改为：

sql.Open("sqlite", path)

### 3. Go 依赖未离线化

当前 README 使用：

go mod tidy
go build ./cmd/ta_node

离线环境中不能依赖 go mod tidy 或在线下载 module。

处理要求：

- 在线开发环境执行依赖整理。

- 生成并提交 vendor/。

- 所有构建脚本使用 -mod=vendor。

- 增加离线构建验证命令，确保构建时不访问网络。

要求执行：

go mod tidy
go mod vendor
go mod verify

构建命令必须使用：

go build -mod=vendor ...

### 4. 默认配置不适合离线部署

当前默认配置中：

- event.enable_push 默认为 true

- server.listen 默认为 0.0.0.0:19090

- server.token 默认为空

离线部署包应提供安全默认配置。

处理要求：

新增 configs/ta_node.offline.yaml，作为离线部署推荐配置。

建议内容：

node:
  device_id: "node-arm-offline-001"
  management_url: ""
  token: ""

capture:
  interface: "eth0"
  pcap_file: ""
  bpf_filter: ""
  snaplen: 1600
  promiscuous: true

patterns:
  pattern_dir: "./patterns"

intel:
  intel_file: "./configs/intel.yaml"
  reload_interval_sec: 30
  enable_hot_reload: true
  prune_expired_interval_sec: 300
  accept_stix: true
  default_source: "Threat Intel Hub"
  max_items: 100000

evidence:
  enable_pcap_save: true
  pcap_dir: "./data/evidence"

event:
  enable_push: false
  queue_db: "./data/event_queue.db"
  push_batch_size: 100
  retry_interval_sec: 30
  push_timeout_sec: 5

server:
  enable: true
  listen: "127.0.0.1:19090"
  token: "CHANGE_ME_TO_A_RANDOM_TOKEN"

注意：

- 离线默认关闭事件推送。

- 默认只监听本机。

- 如果需要局域网访问，用户再显式改为 0.0.0.0:19090 并设置强 token。

## 四、具体任务拆分

### Task 1：清理仓库构建产物

目标：

- 删除根目录二进制 ta_node。

- 增加 .gitignore。

- 确保 dist/、release/、运行时数据、SQLite 数据库、pcap 文件不会被误提交。

验收标准：

git status --short

不得出现根目录二进制 ta_node。

仓库中应存在 .gitignore，并覆盖以下内容：

/ta_node
/dist/
/release/
data/
*.db
*.pcap
*.log

### Task 2：替换 SQLite 驱动，移除默认 CGO 依赖

目标：

- 用 modernc.org/sqlite 替换 github.com/mattn/go-sqlite3。

- 修改 SQL driver name。

- 确认事件队列创建、入队、出队、ACK、重试逻辑正常。

执行步骤：

- 搜索当前 SQLite driver 使用位置：

grep -R "sqlite3\|go-sqlite3\|sql.Open" -n .

- 修改 import：

_ "modernc.org/sqlite"

- 修改 driver name：

sql.Open("sqlite", path)

- 更新依赖：

go get modernc.org/sqlite
go mod tidy
go mod vendor
go mod verify

- 删除不再使用的 github.com/mattn/go-sqlite3 依赖。

验收标准：

grep -R "mattn/go-sqlite3\|sqlite3" -n --exclude-dir=vendor .

除文档说明外，不应再出现 mattn/go-sqlite3 或 sql.Open("sqlite3", ...)。

必须通过：

CGO_ENABLED=0 go test ./...

必须通过：

CGO_ENABLED=0 GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -mod=vendor -trimpath -ldflags="-s -w" -o dist/ta_node-linux-arm64 ./cmd/ta_node

### Task 3：新增 ARM 离线构建脚本

新增目录：

scripts/

新增脚本：

scripts/build-arm64-offline.sh
scripts/build-armv7-offline.sh
scripts/build-all-offline.sh

build-arm64-offline.sh 内容要求：

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

ROOT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"
cd "$ROOT_DIR"

mkdir -p dist

CGO_ENABLED=0 \
GOOS=linux \
GOARCH=arm64 \
go build -mod=vendor -trimpath -ldflags="-s -w" \
  -o dist/ta_node-linux-arm64 \
  ./cmd/ta_node

file dist/ta_node-linux-arm64 || true

build-armv7-offline.sh 内容要求：

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

ROOT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"
cd "$ROOT_DIR"

mkdir -p dist

CGO_ENABLED=0 \
GOOS=linux \
GOARCH=arm \
GOARM=7 \
go build -mod=vendor -trimpath -ldflags="-s -w" \
  -o dist/ta_node-linux-armv7 \
  ./cmd/ta_node

file dist/ta_node-linux-armv7 || true

build-all-offline.sh 内容要求：

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

ROOT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"
cd "$ROOT_DIR"

./scripts/build-arm64-offline.sh
./scripts/build-armv7-offline.sh

验收标准：

chmod +x scripts/*.sh
./scripts/build-all-offline.sh

生成：

dist/ta_node-linux-arm64
dist/ta_node-linux-armv7

### Task 4：新增离线部署配置

新增：

configs/ta_node.offline.yaml

要求：

- 默认关闭 event.enable_push

- 默认监听 127.0.0.1:19090

- server.token 使用占位符 CHANGE_ME_TO_A_RANDOM_TOKEN

- 保持 bpf_filter: ""

- 保持 patterns.pattern_dir: "./patterns"

- 保持 intel.intel_file: "./configs/intel.yaml"

- 保持 SQLite 队列路径为 ./data/event_queue.db

验收标准：

./dist/ta_node-linux-arm64 --config ./configs/ta_node.offline.yaml --config-only

在 ARM64 机器上应可启动配置服务，不应尝试连接外部管理端。

### Task 5：新增 systemd 服务文件

新增目录：

deploy/systemd/

新增：

deploy/systemd/ta_node.service

内容要求：

[Unit]
Description=Traffic Analysis Node
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/ta_node
ExecStart=/opt/ta_node/ta_node --config /opt/ta_node/configs/ta_node.offline.yaml
Restart=always
RestartSec=5

AmbientCapabilities=CAP_NET_RAW CAP_NET_ADMIN
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_RAW CAP_NET_ADMIN
NoNewPrivileges=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

验收标准：

- 服务文件路径正确。

- WorkingDirectory 为 /opt/ta_node。

- 使用离线配置 ta_node.offline.yaml。

- 包含抓包所需 capability。

### Task 6：新增离线安装脚本

新增：

deploy/install-offline.sh

内容要求：

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

ARCH="${1:-arm64}"

case "$ARCH" in
  arm64)
    BIN="dist/ta_node-linux-arm64"
    ;;
  armv7|arm)
    BIN="dist/ta_node-linux-armv7"
    ;;
  *)
    echo "unsupported arch: $ARCH"
    echo "usage: $0 [arm64|armv7]"
    exit 1
    ;;
esac

if [ ! -f "$BIN" ]; then
  echo "binary not found: $BIN"
  exit 1
fi

sudo mkdir -p /opt/ta_node
sudo mkdir -p /opt/ta_node/data/evidence

sudo cp "$BIN" /opt/ta_node/ta_node
sudo chmod +x /opt/ta_node/ta_node

sudo cp -r configs /opt/ta_node/
sudo cp -r patterns /opt/ta_node/

sudo cp deploy/systemd/ta_node.service /etc/systemd/system/ta_node.service

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable ta_node
sudo systemctl restart ta_node
sudo systemctl status ta_node --no-pager

验收标准：

chmod +x deploy/install-offline.sh

在 ARM64 机器上执行：

sudo ./deploy/install-offline.sh arm64

服务应成功启动。

### Task 7：新增离线打包脚本

新增：

scripts/package-offline.sh

内容要求：

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

ROOT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"
cd "$ROOT_DIR"

VERSION="${VERSION:-$(date +%Y%m%d%H%M%S)}"
PKG_DIR="release/ta_node-offline-${VERSION}"

rm -rf "$PKG_DIR"
mkdir -p "$PKG_DIR"

cp -r dist "$PKG_DIR/"
cp -r configs "$PKG_DIR/"
cp -r patterns "$PKG_DIR/"
cp -r deploy "$PKG_DIR/"
cp -r scripts "$PKG_DIR/"
cp README.md "$PKG_DIR/" || true

mkdir -p "$PKG_DIR/data/evidence"

tar -czf "release/ta_node-offline-${VERSION}.tar.gz" -C release "ta_node-offline-${VERSION}"

echo "created release/ta_node-offline-${VERSION}.tar.gz"

验收标准：

./scripts/build-all-offline.sh
./scripts/package-offline.sh

生成：

release/ta_node-offline-*.tar.gz

解压后应包含：

dist/
configs/
patterns/
deploy/
scripts/
data/evidence/
README.md

### Task 8：补充 README 离线部署章节

在 README 中新增章节：

## ARM Offline Deployment

必须说明：

- 支持目标：

  - Linux arm64

  - Linux armv7

- 在线准备：

go mod tidy
go mod vendor
go mod verify

- 离线构建：

./scripts/build-all-offline.sh

- 离线打包：

./scripts/package-offline.sh

- ARM64 机器安装：

tar -xzf ta_node-offline-*.tar.gz
cd ta_node-offline-*
sudo ./deploy/install-offline.sh arm64

- ARMv7 机器安装：

tar -xzf ta_node-offline-*.tar.gz
cd ta_node-offline-*
sudo ./deploy/install-offline.sh armv7

- 服务管理：

sudo systemctl status ta_node
sudo journalctl -u ta_node -f
sudo systemctl restart ta_node

- 离线配置说明：

  - 默认关闭事件推送。

  - 默认只监听 127.0.0.1:19090。

  - 如需远程访问配置页，必须设置 server.token 并自行配置防火墙或反向代理。

  - 默认 AF_PACKET 模式不支持 bpf_filter 字符串。

  - 如需 BPF filter，需要另行构建 -tags pcap 版本，并准备 ARM libpcap 依赖。

### Task 9：增加基础验证脚本

新增：

scripts/verify-offline.sh

内容要求：

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

ROOT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"
cd "$ROOT_DIR"

echo "[1/5] gofmt"
gofmt -w .

echo "[2/5] go test"
CGO_ENABLED=0 go test ./...

echo "[3/5] build arm64"
./scripts/build-arm64-offline.sh

echo "[4/5] build armv7"
./scripts/build-armv7-offline.sh

echo "[5/5] check binaries"
ls -lh dist/
file dist/ta_node-linux-arm64 || true
file dist/ta_node-linux-armv7 || true

echo "offline verification passed"

验收标准：

chmod +x scripts/verify-offline.sh
./scripts/verify-offline.sh

必须通过。

### Task 10：保留 libpcap 作为可选高级构建，不作为默认路径

不要删除现有 pcap build tag 逻辑。

但 README 中必须明确：

- 默认 ARM 离线部署不使用 -tags pcap。

- 默认 AF_PACKET 模式下 bpf_filter 必须为空。

- 如用户需要 BPF filter，应另建 pcap 版本。

- pcap 版本不纳入本次默认离线包验收范围。

可选新增脚本：

scripts/build-arm64-pcap.sh

但该脚本必须标注为 optional，并说明需要目标架构 libpcap 开发库。

## 五、验收总标准

### 1. 源码检查

必须满足：

grep -R "mattn/go-sqlite3" -n --exclude-dir=vendor . || true
grep -R "sql.Open(\"sqlite3\"" -n --exclude-dir=vendor . || true

业务代码中不应再使用 mattn/go-sqlite3 或 sqlite3 driver name。

### 2. 测试通过

必须通过：

CGO_ENABLED=0 go test ./...

### 3. ARM64 离线构建通过

必须通过：

CGO_ENABLED=0 GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -mod=vendor -trimpath -ldflags="-s -w" -o dist/ta_node-linux-arm64 ./cmd/ta_node

### 4. ARMv7 离线构建通过

必须通过：

CGO_ENABLED=0 GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=7 go build -mod=vendor -trimpath -ldflags="-s -w" -o dist/ta_node-linux-armv7 ./cmd/ta_node

### 5. Vendor 闭环

必须存在：

vendor/
vendor/modules.txt

构建脚本必须使用：

-mod=vendor

### 6. 部署包生成

必须通过：

./scripts/build-all-offline.sh
./scripts/package-offline.sh

生成：

release/ta_node-offline-*.tar.gz

### 7. systemd 安装可用

在 ARM64 Linux 机器上执行：

sudo ./deploy/install-offline.sh arm64
sudo systemctl status ta_node --no-pager

服务应处于 running 状态。

### 8. 离线运行安全默认值

configs/ta_node.offline.yaml 必须满足：

event:
  enable_push: false

server:
  listen: "127.0.0.1:19090"
  token: "CHANGE_ME_TO_A_RANDOM_TOKEN"

### 9. 不提交运行数据

以下内容不得进入 git：

dist/
release/
data/
*.db
*.pcap
*.log

## 六、建议提交拆分

建议分成 5 个 commit：

### Commit 1

标题：

chore: ignore generated binaries and runtime data

内容：

- 删除根目录二进制 ta_node

- 新增或更新 .gitignore

### Commit 2

标题：

build: replace cgo sqlite driver for offline arm builds

内容：

- 替换 SQLite driver 为 modernc.org/sqlite

- 修改 driver name

- 更新 go.mod、go.sum

- 生成 vendor/

### Commit 3

标题：

build: add offline arm build and package scripts

内容：

- 新增 ARM64/ARMv7 构建脚本

- 新增离线打包脚本

- 新增验证脚本

### Commit 4

标题：

deploy: add offline config and systemd installer

内容：

- 新增 configs/ta_node.offline.yaml

- 新增 systemd service

- 新增 offline install script

### Commit 5

标题：

docs: document arm offline deployment workflow

内容：

- 更新 README

- 说明离线构建、打包、安装、服务管理、pcap 可选路径

## 七、Codex 执行注意事项

- 修改前先搜索相关文件，不要假设路径。

- 如果事件队列实现文件名不是预期路径，先定位 queue.NewSQLite、sql.Open、event_queue。

- 不要删除 AF_PACKET 默认抓包实现。

- 不要默认启用 -tags pcap。

- 不要把 dist/、release/、数据库、pcap、日志提交进仓库。

- 如 modernc.org/sqlite 引入后有兼容问题，优先修复 SQL driver name 和 DSN；不要回退到 mattn/go-sqlite3，除非明确说明原因。

- 所有脚本写完后必须执行 chmod +x。

- 最终输出改动摘要、测试结果和未完成风险项。